Informacja Wójta z działań od ostatniej sesji tj. od dnia  25 kwietnia  2007 roku.

- Trwa budowa szkoły wraz salą gimnastyczną w Rząśni.

- Trwa budowa  kanalizacji Zielęcin – Stróża.

- Trwa   przebudowa strażnicy w  Suchowoli.

- Wykonano  dokumentację projektowo kosztorysową dla budowy wodociągu wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Kiełczygłowa.

- Otrzymaliśmy dotację na drogi śródpolne w wysokości 35 tysięcy zł.

- Uzyskaliśmy uzgodnienia do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji drogi publicznej dla drogi Rząśnia (Wykno - Ogrody) - Żary.

- Wyznaczono odbiory dla dróg: w Gawłowie, Białej i Suchowoli na 6 czerwca oraz 5 czerwca dla Będkowa i Rekiel.

- Rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi  w Białej Ameryka, najniższa oferta     421342,97 zł – DrogBud Częstochowa.]

- Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie instalacji odgromowej dla kościoła w Stróży za kwotę 18 067,88 zł – PRIT.

- Rozstrzygnięto przetarg na zakup samochodu służbowego Skoda Octavia za kwotę          68 300,00 zł – M&M Marszałek.

- Rozstrzygnięto przetarg na zakup kruszywa granitowego z transportem, ważna najniższa oferta 53,50 zł za tonę- PHU Beata Pająk – Biała.

- Trwa remont lokalu  Policji.

- Trwa budowa sieci wodociągowej w Stróży.

- Ogłoszono przetarg na wykonanie ogrodzenia w Gimnazjum.

- wykonano koncepcję budowy szkoły w Białej.

Informacja Wójta z działań od ostatniej sesji tj. od dnia  2006 roku

- Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy i rozbudowy budynków OSP Suchowola,  Biała,  Stróża oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kodraniu za kwotę 54 900,00 zł.

- Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Rekle, Będków Wyrwas i odcinka ulicy Nowej w Rząśni.

- Podpisano umowę na przekazanie dotacji dla GOZ w Rząśni na realizację programów zdrowotnych.

- Zamówiono jedną wiatę przystankową dla Białej koło szkoły.

- Zamówiono mapę do celów projektowych dla chodnika w Rząśni Górka 1350 m.

- W maju odbierane będzie kruszywo krzemienne z BOT KWB Bełchatów .

- Trwa budowa szkoły wraz salą gimnastyczną w Rząśni.

- Trwa budowa  kanalizacji Zielecin – Stróża.

- Twa budowa dróg z chodnikami w Broszęcinie , w Kodraniu oraz do Marcelina (BOT).

- Zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym w sprawie chodników przy drogach powiatowych.

- Przygotowujemy wniosek o dotację do WFOŚiGW w Łodzi na pielęgnację wszystkich drzew wpisanych do rejestru pomników przyrody.

- Wyceny gruntów dla BOT

      - Broszęcin  działka nr 388  -  ¾ współwłasności  0,8 ha  czyli łącznie własność  0,6 ha  w tym pastwisko trwale łąka oraz 0,30 las z gruntem   - działka nr 426 o pow. 0,21 ha współwłasność ¾ w tym nieużytek oraz 0,135 ha lasu, działka nr 462 o pow. 1,03 ha czyli łącznie własność 0,7725 ha  w tym pastwisko i grunty orne  oraz 0,15 ha las z gruntem   łączna wartość 17 742,00 złotych.

      - Zielęcin, działki nr 1747, 545, 920, 1045, drogi o pow. Łącznej 2,83 ha oraz  działki leśne 1141, 1142,1255, 1286, 1306, 1332 o łącznej pow. 0,71 ha, wartość łączna 250 000,00 złotych

      - Kodrań – Kopy działka nr 366 o pow. 0,06 ha  - droga śródpolną oraz  działka  rolna 449/1 o pow. 0,04 ha o łącznej wartości 6620,00 zł.]

      - Będków działka nr 955 o pow. 1,51 ha , 1/2 udziału Gminy – w tym: pastwisko, nieużytek oraz 0,31 las o łącznej wartości Gminy 12 600,00 zł.

      - Zabrzezie działki nr 193, 325, 624/1, 490, 434/2, 434/3, 434/4 – rolne i użytki zielone o łącznej powierzchni 1,87 ha o łącznej wartości 36 220,00 zł.

Łącznie 323 182,00 zł

- Informacja o Internecie

Rząśnia, dnia 2006-06-22

Oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych

Urząd Gminy w Rząśni informuje, że w dniu 22 czerwca 2006 roku na sesji Rady Gminy w Rząśni podjęta została uchwała Nr XXXVI/38/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rząśnia na rok 2006.

W  załączniku Nr 2 do uchwały – zmiany w planie wydatków  w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska  w rozdziale – pozostała działalność w § 4300 – zakup usług pozostałych uchwalono kwotę 26 200,00 zł na realizację zadania                        pn. „ Pielęgnacja i konserwacja na rzecz zachowania wszystkich pomników przyrody na terenie Gminy Rząśnia”.

Niniejsze oświadczenie wydaje się WFOŚiGW w Łodzi w związku  z ubieganiem się o dotację na przedmiotowe zadanie.

Informacja Wójta z działań od ostatniej sesji tj. od dnia  22 lutego  2007 roku.

- Trwa budowa szkoły wraz salą gimnastyczną w Rząśni.

- Trwa budowa  kanalizacji Zielęcin – Stróża.

- Trwa   przebudowa strażnicy w  Suchowoli.

- Ogłoszono przetarg nas remont lokalu Policji w budynku UG -  54 200 zł

- Ogłoszono przetarg na samochód osobowy dla Urzędu Gminy.

- Złożyliśmy w imieniu Rady Parafialnej w Stróży wniosek na dofinansowanie instalacji przeciwpożarowej – otrzymaliśmy 9600 zł dofinansowania, została zawarta umowa, w tej chwili trwa wykonywanie zadania.

- Przygotowujemy dokumentację na remont instalacji odgromowej w Stróży, a następnie ogłosimy przetarg na wykonawstwo.

- Zlecono Gospodarstwu Pomocniczemu budowę i przebudowę wodociągów.

- Rozpoczęto uzgodnienia dla wystąpienia o decyzję lokalizacji drogi publicznej Rząśnia (Wykno)- Żary.

- BOT KWB Bełchatów wykonała dokumentację projektowo kosztorysową dla drogi Marcelin Brutus – rozpoczęliśmy wspólnie z Kiełczygłowem przygotowywanie uzgodnień dla uzyskania decyzji na pozostały odcinek drogi Brutus – Rząśnia.

- Podpisaliśmy umowę  na wykonanie  dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy wodociągu wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Kiełczygłowa.

- Fragmentarycznie naprawiono niektóre odcinki  dróg.

- Ogłoszono przetarg na budowę drogi Biała – Ameryka

- Trwa budowa dróg w Peciakach i Suchowola –Cegielnia