Załącznik nr 3

UMOWA – Projekt

zawarta w dniu ………….2008 roku w Rząśni, na podstawie wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pomiędzy Gminą Rząśnia, ul. Kościuszki 16,98-332 Rząśnia  reprezentowaną przez:

Tomasza Stolarczyka – Wójta Gminy Rząśnia

zwanym dalej „Zamawiającym"

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zwanym  dalej „Wykonawcą"

§1

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Szkoły Podstawowej  wraz z salą sportową w Białej. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w oparciu o koncepcje architektoniczną budowy szkoły – załącznik nr 1 do umowy oraz wytyczne Zamawiającego. Dokumentacja powinna obejmować wszystkie branże tzn: architektoniczno – budowlaną, elektryczną, wodno – kanalizacyjną, wentylacji projekt centralnego ogrzewania wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w celu podgrzewania wody dla celów sanitarnych,, zagospodarowanie terenu, projekt dróg dojazdowych, ciągów pieszych i parkingów.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

a) wykonanie mapy do celów projektowych

b) wykonanie dokumentacji projektowej służącej do późniejszego  opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zakresie o którym mowa w § 4 ust 1  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.) tzn składającej się z

- projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

- projektów wykonawczych w zakresie określonym w § 5 w/w rozporządzenia,

- przedmiaru robót w zakresie określonym w § 6 w/w rozporządzenia,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ).

c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zakresie określonym w § 12,13 i 14 w/w rozporządzenia.

d) kosztorys inwestorski

e) projekt technologii kuchni i stołówki

f) projekt ogrodzenia budynku

g) projekt wewnętrznych instalacji teletechnicznych ( sieć komputerowa, telefoniczna oraz monitoringu)

3.Przedmiot umowy zostanie wykonany w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz 2 egzemplarze na nośniku elektronicznym  w formacje PDF.

4.Dokumentacja powinna posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa  uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

5.Przedmiot zamówienia obejmuje także uzyskanie pozwolenia na budowę dla Inwestora  we właściwym terytorialnie dla zamawiającego organie administracji architektoniczno – budowlanej.

6.Każdy komplet dokumentacji powinien być umieszczony w oddzielnym segregatorze opisaną z zewnątrz zawartością segregatora

7.Wykonawca wraz ze złożoną dokumentacją musi złożyć oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i przepisami praw obowiązującymi w tym zakresie.

8. Wykonawca  zapewni także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją   projektów na warunkach określonych w odrębnej umowie.

9.Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy osobie trzeciej. Za czynności osoby trzeciej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność jak za swoje czynności i w pełnym zakresie.

§2

1.Wykonawca oświadcza że jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej architektów na wypadek błędów lub braków w dokumentacji projektowej. Dokument potwierdzający to ubezpieczenie stanowi załącznik do umowy.

2. Jeśli w okresie obowiązywania niniejszej umowy dokument potwierdzający to ubezpieczenie o którym mowa w pkt 1 straci ważność to Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający to ubezpieczenie

§3

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 16.02.2009r.

2. Przez termin określony w pkt 1 zamawiający rozumie podpisanie końcowego protokołu odbioru. W związku z powyższym Zamawiający zaleca aby wykonawca złożył dokumentacje stanowiącą przedmiot umowy do 15.01.2009r aby zamawiający miał czas na weryfikację złożonej dokumentacji i wniesienie ewentualnych uwag.

3.Zmiana terminu określonego w pkt 1może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie aneksu , w przypadku gdy opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

§4

1. Wynagrodzenie w formie ryczałtu za wykonanie przedmiotu umowy  wynosi ……………………..zł brutto, słownie :

2. W/w kwota zawiera podatek VAT.

3. Cena określona w pkt 1 uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tz koszty uzgodnień, opinii, ewentualnych badań geologicznych i  opłat administracyjnych oraz koszty sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z odrębnej umowy

4. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na rachunek Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru.

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§5

1.Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze zleceniem Zlecającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, a także zgodnie z normami i rysunkami normatywnymi.

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wyjaśnień odnośnie wykonanej dokumentacji jeśli na etapie postępowania przetargowego wpłyną zapytania oferentów odnośnie wykonanej dokumentacji.

§6

1.W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest    zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia.

2. W przypadku nie usunięcia wad w terminie o którym mowa w pkt 1 Zamawiający zleci usunięcie tych wad osobie trzeciej a kosztami ich usunięcia obciąży Wykonawcę.

3.W przypadku powstania szkody dla Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, odpowiedzialność z tytułu wynikłych szkód ponosi Wykonawca.

4. W przypadku gdy w opracowanej dokumentacji projektowej wystąpi różnica pomiędzy zakresem rzeczowym w/g części technicznej i  przedmiarem powodujące konieczność wykonania robót dodatkowych przekraczających 5% wartości  przedmiarowej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

a) za różnicę w wielkości do 5% do 10 % pomiędzy zakresem rzeczowym wg części technicznej i części przedmiarowej 5% wysokości wynagrodzenia umownego brutto

b) za różnicę w wielkości przekraczającej  10 % pomiędzy zakresem rzeczowym wg części technicznej i części przedmiarowej– dodatkowo 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy 1% różnicy.

5.Udokumentowanie ewentualnych różnic odbywać się będzie każdorazowo w drodze ewentualnych uzgodnień i wyjaśnień.

§7

1.Wykonawca upoważnia Zamawiającego do bezpłatnego korzystania z każdego projektu wynalazczego i patentu zastosowanego w wykonanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

2.Wszelkie opłaty i wynagrodzenia autorskie za projekty wynalazcze i patenty umieszczone w dostarczonej dokumentacji projektowej pokrywać będzie Wykonawca.

§8

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

§9

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

§10

Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci karę z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy w wysokości 2% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.

§11

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego .

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.