Załącznik nr 3

UMOWA – Projekt

zawarta w dniu ………….2008 roku w Rząśni, na podstawie wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pomiędzy Gminą Rząśnia, ul. Kościuszki 16,98-332 Rząśnia  reprezentowaną przez:

Tomasza Stolarczyka – Wójta Gminy Rząśnia

zwanym dalej „Zamawiającym"

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zwanym  dalej „Wykonawcą"

§1

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku i zmiany sposobu użytkowania części budynku po byłej piekarni w Rząśni przy ul.  1 Maja 37 na zaplecze szatniowe z sanitariatami dla projektu „Moje boisko ORLIK 2012. Dokumentacja powinna obejmować wszystkie branże tzn: architektoniczno – budowlaną, elektryczną, wodno – kanalizacyjną, projekt centralnego ogrzewania  i oświetlenia zewnętrznego. Zakres prac projektowych dla przebudowy budynku obejmuje:

- Rozbiórkę i wykonanie nowych ścian wewnętrznych

- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku

- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

- Zabezpieczenie połaci dachowej

- Wymiana nawierzchni warstw posadzek

- Wykonanie okładzin ściennych

- Wentylacja grawitacyjna

- Roboty malarskie

- Wykonanie projektu ogrodzenia

- Wykonanie projektu instalacji wody zimnej, wody cieplej zasilanych z podgrzewaczy elektrycznych

- Wykonanie kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej

- Instalacja CO w części adaptowanej zasilana z istniejącego przyłącza sieci cieplnej o parametrach 70-90 °C

- Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) dokonanie inwentaryzacji całego budynku

b) wykonanie dokumentacji projektowej służącej do późniejszego opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zakresie o którym mowa w § 4 ust 1  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.) tzn składającej się z:

- projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

- projektów wykonawczych w zakresie określonym w § 5 w/w rozporządzenia,

- przedmiaru robót w zakresie określonym w § 6 w/w rozporządzenia,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ).

c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zakresie określonym w § 12,13 i 14 w/w rozporządzenia.

d) kosztorys inwestorski

e) projekt ogrodzenia budynku .

3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz 2 egzemplarze na nośniku elektronicznym  w formacje PDF.

4. Dokumentacja powinna posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

5. Każdy komplet dokumentacji powinien być umieszczony w oddzielnym segregatorze opisaną z zewnątrz zawartością segregatora

6. Wykonawca wraz ze złożoną dokumentacją musi złożyć oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i przepisami praw obowiązującymi w tym zakresie.

7. Wybrany w drodze niniejszego postępowania oferent zapewni także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją   projektów zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.

8.Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy osobie trzeciej. Za czynności osoby trzeciej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność jak za swoje czynności i w pełnym zakresie.

§2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 30.06.2008r.

2..Zmiana terminu określonego w pkt 1może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie aneksu , w przypadku gdy opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

§3

1. Wynagrodzenie w formie ryczałtu za wykonanie przedmiotu umowy  wynosi ……………………..zł brutto, słownie :

2. W/w kwota zawiera podatek VAT.

3. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na rachunek Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru.

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§4

1.Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze zleceniem Zlecającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, a także zgodnie z normami i rysunkami normatywnymi.

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wyjaśnień odnośnie wykonanej dokumentacji jeśli na etapie postępowania przetargowego wpłyną zapytania oferentów odnośnie wykonanej dokumentacji.

§5

1.W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest    zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia.

2. W przypadku nie usunięcia wad w terminie o którym mowa w pkt 1 Zamawiający zleci usunięcie tych wad osobie trzeciej a kosztami ich usunięcia obciąży Wykonawcę.

3.W przypadku powstania szkody dla Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, odpowiedzialność z tytułu wynikłych szkód ponosi Wykonawca.

5.Udokumentowanie ewentualnych różnic odbywać się będzie każdorazowo w drodze ewentualnych uzgodnień i wyjaśnień.

§6

1.Wykonawca upoważnia Zamawiającego do bezpłatnego korzystania z praw autorskich, z każdego projektu wynalazczego i patentu zastosowanego w wykonanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

2.Wszelkie opłaty i wynagrodzenia autorskie za projekty wynalazcze i patenty umieszczone w dostarczonej dokumentacji projektowej pokrywać będzie Wykonawca.

§7

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

§8

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

§9

Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci karę z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy w wysokości 2% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.

§10

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego .

§12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.