# Załącznik nr 3do SIWZ

# Wzór umowy

# zawarta w dniu ……………….. 2008 roku w Rząśni w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia reprezentowaną przez:

Tomasza Stolarczyka – Wójta Gminy Rząśnia

przy kontrasygnacie Elżbiety Ratajczyk – Skarbnika Gminy

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”

§ 1

1.Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego nad przebudową budynków remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w Stróży i Białej. Nadzór będzie pełniony w branży architektoniczno- budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowaniu jest następujący :

A) Budynek OSP Stróża:

- wykonanie termomodernizacji budynku,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie instalacji c.o. na olej opałowy,

- wykonanie ogrzewania kominkowego,

- wykonanie przebudowy dachu,

- wykonanie kuchni, sanitariatów i garażu,

- wymiana podłóg,

- wymiana bram garażowych,

- wykonanie zadaszenia nad wejściem,

- obłożenie schodów zewnętrznych płytkami,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

- dobudowa zespołu pomieszczeń od strony wschodniej istniejącego budynku remizy OSP,

- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,

- wykonanie wentylacji mechanicznej,

- wykonanie utwardzenia nawierzchni działki (komunikacja wewnętrzna pieszo-jezdna).

B) Budynek OSP Biała:

- przebudowa układu funkcjonalnego

- rozbudowa budynku

- wykonanie termomodernizacji budynku

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- przebudowa stropodachu i budowa dachu o konstrukcji drewnianej

- dobudowa podestu i schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych

- budowa instalacji centralnego ogrzewania

- budowa instalacji wodnokanalizacyjnej

- wykonanie instalacji ogrzewania kominkowego dla Sali wielofunkcyjnej

- wymiana instalacji elektrycznej

- wykonanie wentylacji mechanicznej

2. Szczegółowy opis robót budowlanych podlegających nadzorowaniu zawierają dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz kosztorys ofertowy, które zamawiający udostępni Zleceniobiorcy.

3. W zakresie wynikającym z niniejszej umowy, Zleceniobiorca jest upoważniony do występowania wobec firmy/ firm (nazwa firmy/firm zostanie podana po uprawomocnieniu przetargu) zwanej dalej w treści umowy „Wykonawcą", w charakterze przedstawiciela Zamawiającego.

§ 2

Nadzór inwestorski, stanowiący przedmiot umowy, Zleceniobiorca będzie wykonywał od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia robót - tj. do dnia 15.03.2011r

§ 3

- Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić wykonanie nadzoru nad robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się wyznaczyć do nadzorowania robotami osoby wskazane w Ofercie przetargowej.

3. W imieniu Zleceniobiorcy obowiązki nadzoru inwestorskiego realizować będą w zakresie:

a)	branży architektoniczno - budowlanej: …………………, który/a oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane nr ………….

b)	branży elektrycznej: ……………………, który/a oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane nr ……………..

c)	branży sanitarnej: …………………..., który/a oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane nr ……………………

d) inspektorem Koordynującym prace inspektorów wszystkich branż jest ………..

4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Zleceniobiorcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 4

1. Do obowiązków Zleceniobiorcy należą następujące zakresy czynności:

A) Zakres jaki dla inspektora nadzoru przewiduje art. 25 i 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane czyli:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

B) Zakres dodatkowy wymagany przez Zamawiającego tj:

1. prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo finansowym będącym załącznikiem do umowy z Wykonawcą,

2. koordynacja robót poszczególnych branż,

3. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót.

4. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na

zmianę kosztów budowy,

5. w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych -kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów.

6. składanie comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania inwestycji występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, w terminie do 7 –go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,

7. uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,

8. udział w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy,

9. przygotowanie oraz przedłożenie Zleceniodawcy, w terminie 15 dni od daty podpisania protokołu końcowego budowy, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji.

10. uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.

2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego z częstotliwością uzależnioną od postępu robót oraz na wezwanie „Zamawiającego”. W przypadku zwiększenia tempa robót przez wykonawcę prac budowlanych Zamawiający wymaga aby inspektor, który został wskazany przez Zleceniobiorcę, jako Inspektor koordynujący wszystkie branże był obecny na budowie minimum 2 razy w tygodniu.

3. Zleceniobiorca może powierzyć za zgodą Zamawiającego wykonanie części przedmiotu umowy osobie trzeciej. Za czynności osoby trzeciej Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność jak za swoje czynności i w pełnym zakresie.

§ 5

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, o konieczności zwiększenia lub ograniczenia ilości robót lub zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne dla zgodnego z treścią umowy i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

2. Na zlecenie przeprowadzenia robót o których mowa w ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązany jest każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego.

3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią. Zleceniobiorca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy.

4. Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3.

5. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych obowiązkiem Inspektora nadzoru będzie ponadto sprawdzenie faktycznie wykonanych robót oraz sprawdzenie prawidłowości ich rozliczenia - bez odrębnego wynagrodzenia.

§ 6

1. Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

2. Wartość przedmiotu umowy wynosi ……………….zł brutto, słownie ……………

3. Wynagrodzenie umowne zapłacone zostanie Zleceniobiorcy w ratach, proporcjonalnie do wartości wykonywanych etapów robót będących przedmiotem odbiorów częściowych na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.

4. Podstawą rozliczenia stanowić będzie protokół odbioru poszczególnych etapów robót .

5. Zapłata wynagrodzenia Zleceniobiorcy nastąpi przelewem na jego rachunek, w terminie 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

1. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Inwestor poniesie szkodę, to Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§8

1. Inwestor może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca jest obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę w winy Zamawiającego, Zamawiający jest obowiązany jest zapłacić Zleceniobiorcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

4. W przypadku niewykonywania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z § 4 pkt A pkt 3 oraz pkt B pkt 4,7 i 8 Zleceniobiorca zapłaci karę za opóźnienie w wysokości 100 zł dziennie licząc od upływu terminu czynności do której został pisemnie zobowiązany przez Zamawiającego.

5. „Zamawiający” może odstąpić od umowy z własnych uzasadnionych przyczyn w trybie określonym w artykule 145, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, póz. 414, z późn. zm.)

§ 11

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego .

§ 12

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.