Załącznik nr 3

Projekt umowy

zawarta w dniu ……...2008r w Rząśni w wyniku przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia reprezentowaną przez:

1. Tomasza Stolarczyka – Wójta Gminy Rząśnia

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Elżbiety Ratajczyk

zwanym dalej „Zamawiającym"

a

……………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

§1

- Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem dla Zamawiającego ogrodzenia wraz z bramami i furtkami z paneli stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze zielonym. Ogrodzenie będzie zamontowane wokół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rząśni przy ul. 1 Maja 16 w ramach inwestycji pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rząśni wraz z budową hali sportowej”.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera opis techniczny i załącznik graficzny do niniejszej umowy stanowiący jej integralną część- zał nr 1.

- Wykonawca dostarczy niezbędne certyfikaty i atesty na użyte materiały.

§2

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 30.03.2009r. Zamawiający wymaga aby ogrodzenie agregatów i central klimatyzacyjnych wykonane zostało w termie 30 dni od podpisania niniejszej umowy.

- Zmiana tego terminu może nastąpić tylko za zgodą stron wyrażoną w formie aneksu.

§3

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich jeśli takie wynikną w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i za pomocą własnych urządzeń.

§5

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą …………brutto, słownie …………………………

- Wynagrodzenie ustalone w pkt 2 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją i odbiorem przedmiotu umowy tj.: opłatę za media (woda, energia elektryczna), montaż dostarczonego ogrodzenia i inne koszty wynikające z potrzeby realizacji przedmiotu umowy np. ewentualną niwelację terenu.

§6

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowań stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego , za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego.

b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 7% wynagrodzenia umownego,

c) Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§7

- Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

§8

  - Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona do 3 lat.

  - Termin gwarancji biegnie od odbioru końcowego i wynosi:

    - 60 miesięcy na dostarczone elementy ogrodzenia

    - 15 miesięcy gwarancji na prace montażowe

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia o wystąpieniu usterek.

- W przypadku nie wykonania robót objętych gwarancją w terminie o którym mowa w pkt 3,  Zamawiający powierzy wykonanie tych robót osobie trzeciej a kosztami ich realizacji obciąży Wykonawcę.

§9

      - Wykonawca będzie wystawiał faktury za przedmiot odbioru w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

      - Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty ich dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

      - Strony dopuszczają możliwość częściowego fakturowania

      - Zapłata faktur nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

      - Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§10

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§11

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.

§12

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV i XVI Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania protokołu odbioru,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§13

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonych przez Wykonawcę roszczeń w terminie 21 dni od daty zgłoszenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§15

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający 							 Wykonawca