Załącznik nr 3

UMOWA – Projekt

zawarta w dniu ………….2009 roku w Rząśni, na podstawie wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pomiędzy Gminą Rząśnia, ul. Kościuszki 16,98-332 Rząśnia  reprezentowaną przez:

Tomasza Stolarczyka – Wójta Gminy Rząśnia

zwanym dalej „Zamawiającym"

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zwanym  dalej „Wykonawcą"

§1

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej  dla budowy, przebudowy i rozbudowy dróg na terenie gminy Rząśnia. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie :

A) Budowy, przebudowy i rozbudowy następujących dróg gminnych:

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów,

- Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Stróża,

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rychłowiec,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rekle,

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Broszęcin,

B) Przebudowy  następujących dróg śródpolnych:

- droga w miejscowości Biała oznaczona numerem ewid 1271 o długości ok. 550mb

- droga w miejscowości Biała oznaczona numerami ewid 779 i 710 o długości ok. 1450 mb

- droga w miejscowości Biała oznaczonej numerami  ewid 424 i 571  o długości ok. 800mb

- droga w miejscowości Kopy oznaczonej numerami ewid  196 i 255 o długości ok. 650mb

- droga w miejscowości Będków – Wyrwas  oznaczona numerem ewid 708 o długości ok. 400mb

- droga w miejscowości Kolonia – Broszęcin  oznaczona numerem ewid 371 o długości ok. 150mb

- droga w miejscowości Rząśnia – Górka  oznaczona numerem ewid 47/1 i 46/2 o długości ok. 500mb

- droga w miejscowości Rząśnia   oznaczona numerem ewid  964/3 o długości ok. 500mb

- droga w miejscowości Rząśnia   oznaczonej numerem ewid 679 o długości ok. 650mb

- droga w miejscowości Broszęcin   oznaczona numerem ewid  339 i 346 o długości ok. 470mb

- droga  w miejscowości Stróża oznaczona numerem ewid 488 o łącznej długości 1000mb

Szczegółowy opis przedmiotu umowy zakres, formę projektu i obowiązki wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2 Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym  w formacje PDF.

3. Przedmiot umowy obejmuje także uzyskanie dla Inwestora pozwolenia na budowę, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Zamawiającego  na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji w zakresie dróg publicznych  oraz dokonanie zgłoszenia robót budowlanych we właściwym terytorialnie dla Zamawiającego organie administracji architektoniczno – budowlanej.

4. Każdy komplet dokumentacji powinien być umieszczony w oddzielnym segregatorze opisaną z zewnątrz zawartością segregatora

5. Wykonawca wraz ze złożoną dokumentacją musi złożyć oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i przepisami praw obowiązującymi w tym zakresie.

6.Wykonawca  zapewni także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją   projektów zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.

7. Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Zamawiającego wytyczne do projektowania.

7.Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy osobie trzeciej. Za czynności osoby trzeciej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność jak za swoje czynności i w pełnym zakresie.

§2

1.Wykonawca oświadcza że jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej projektantów na wypadek błędów lub braków w dokumentacji projektowej. Dokument potwierdzający to ubezpieczenie stanowi załącznik do umowy.

2. Jeśli w okresie obowiązywania niniejszej umowy dokument potwierdzający to ubezpieczenie o którym mowa w pkt 1 straci ważność to Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający kontynuację  ubezpieczenia.

§3

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 01.09.2009r.

2. Przez termin określony w pkt 1 zamawiający rozumie podpisanie końcowego protokołu odbioru.

3.Zmiana terminu określonego w pkt 1może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie aneksu , w przypadku gdy opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

§4

1. Wynagrodzenie w formie ryczałtu za wykonanie przedmiotu umowy  wynosi ……………………..zł brutto, słownie :

2. W/w kwota zawiera podatek VAT.

3. Cena określona w pkt 1 uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tz koszty prac projektowych, obsługi geodezyjnej (w zakresie wykonania map do celów projektowych i podziałów geodezyjnych) uzgodnień, opinii, ewentualnych badań geologicznych i  opłat administracyjnych oraz koszty sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją projektów.

4. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru.

5. Strony dopuszczają możliwość częściowego fakturowania.

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§5

1.Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, a także zgodnie z normami i rysunkami normatywnymi.

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wyjaśnień odnośnie wykonanej dokumentacji jeśli na etapie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych wpłyną zapytania oferentów odnośnie wykonanej dokumentacji.

§6

1.W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest    zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 10 dni od daty powiadomienia.

2. W przypadku nie usunięcia wad w terminie o którym mowa w pkt 1 Zamawiający zleci usunięcie tych wad osobie trzeciej a kosztami ich usunięcia obciąży Wykonawcę.

3.W przypadku powstania szkody dla Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, odpowiedzialność z tytułu wynikłych szkód ponosi Wykonawca.

4. W przypadku gdy w opracowanej dokumentacji projektowej wystąpi różnica pomiędzy zakresem rzeczowym w/g części technicznej i  przedmiarem powodujące konieczność wykonania robót dodatkowych przekraczających 5% wartości  przedmiarowej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

a) za różnicę w wielkości od 5% do 10 % pomiędzy zakresem rzeczowym wg części technicznej i części przedmiarowej 5% wysokości wynagrodzenia umownego brutto

b) za różnicę w wielkości przekraczającej  10 % pomiędzy zakresem rzeczowym wg części technicznej i części przedmiarowej– dodatkowo 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy 1% różnicy.

5.Udokumentowanie ewentualnych różnic odbywać się będzie każdorazowo w drodze ewentualnych uzgodnień i wyjaśnień.

§7

1.Wykonawca upoważnia Zamawiającego do bezpłatnego korzystania z każdego projektu wynalazczego i patentu zastosowanego w wykonanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

2.Wszelkie opłaty i wynagrodzenia autorskie za projekty wynalazcze i patenty umieszczone w dostarczonej dokumentacji projektowej pokrywać będzie Wykonawca.

§8

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

§9

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

§10

Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci karę z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

§11

1.Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany niniejszej umowy dotyczące:

a) terminu wykonania przedmiotu umowy mogą nastąpić tylko w przypadkach jeśli opróżnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

b) zmiany nazewnictwa rodzaju robót na poszczególnych drogach jeśli wynikną one z konieczności zmian żądanych przez organ administracji architektoniczno – budowlanej.

c) zmiany rodzaju uzyskania dokumentu uprawniającego Zamawiającego do realizacji robót jeśli wynikną one z konieczności zmian żądanych przez organ administracji architektoniczno – budowlanej.

§12

W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego .

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.