# Załącznik nr 2do SIWZ

# Wzór umowy

# zawarta w dniu ………………..  roku w Rząśni w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia reprezentowaną przez:

Tomasza Stolarczyka – Wójta Gminy Rząśnia

przy kontrasygnacie Elżbiety Ratajczyk – Skarbnika Gminy

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi  polegającymi na  zaprojektowaniu i montażu instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Rząśnia. Zakres prac podlegający nadzorowaniu obejmuje między innymi :

a) Zaprojektowanie instalacji kolektorowej w budynkach  prywatnych oraz komunalnych stanowiących mienie komunalne gminy Rząśnia w łącznej ilości 1029 zestawów obejmujących 2535 szt kolektorów

b) Wykonanie montażu 1029 szt instalacji kolektorowych obejmujących

2. Szczegółowy opis i zakres robót budowlanych podlegających nadzorowaniu określa Program funkcjonalno - użytkowy

3. Usługi nadzoru będą prowadzone w branżach: sanitarnej, elektrycznej i konstrukcyjno - budowlanej

4. Przedmiot niniejszego zamówienia  jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, II.9 Odnawialne źródła energii,.

5. W zakresie wynikającym z niniejszej umowy, Zleceniobiorca jest upoważniony do występowania wobec firmy/ firm (nazwa firmy/firm zostanie podana po uprawomocnieniu przetargu) zwanej dalej w treści umowy „Wykonawcą", w charakterze przedstawiciela Zamawiającego.

§ 2

Nadzór inwestorski, stanowiący przedmiot umowy, Zleceniobiorca będzie wykonywał od dnia rozpoczęcia robót budowlanych  do dnia 31.12.2012r.

§ 3

- Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić wykonanie nadzoru nad robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się wyznaczyć do nadzorowania robotami osoby wskazane w ofercie przetargowej.

- W imieniu Zleceniobiorcy obowiązki nadzoru inwestorskiego będą realizowały następujące osoby:

    - w branży sanitarnej ……….

    - w branży elektrycznej ………..

    - w branży konstrukcyjno – budowlanej  ………….

4. Zmiana osoby o której mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Zleceniobiorcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby nadzorującej roboty , o której mowa w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 4

1. Do obowiązków Zleceniobiorcy należą następujące zakresy czynności:

A) Zakres jaki dla inspektora nadzoru przewiduje art. 25 i 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane czyli:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad jeśli takie wystąpią,

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

B) Zakres dodatkowy wymagany przez Zamawiającego tj:

1. Sprawdzanie i opiniowanie etapu projektowania wszystkich instalacji kolektorowych wchodzących w zakres projektu. W tym zakresie Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

a) sprawdzanie  poprawności wykonania każdego z projektów

b) opiniowanie indywidualnie każdego z projektów

2. prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową z Wykonawcą,

3. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego.

4. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora programu funkcjonalno – użytkowego , z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,

5. w przypadku wystąpienia robót zamiennych kontrola i weryfikacja przedkładanych propozycji kosztów.

6. uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,

7. udział w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,

8. uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów pogwarancyjnych.

2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego z częstotliwością uzależnioną od postępu robót oraz na wezwanie „Zamawiającego”. Zamawiający wymaga aby w trakcie prowadzonych prac Inspektor nadzoru  przebywał na terenie budowy minimum 5 razy w tygodniu. Pobyt na terenie realizacji inwestycji  inspektor potwierdza w ewidencji prowadzonej przez Zamawiającego.

3. Pobyt  na terenie realizacji inwestycji  o którym mowa w pkt 2 i potwierdzanie w ewidencji  dotyczy tylko  okresu w którym są prowadzone roboty budowlane.

4. Zleceniobiorca może powierzyć za zgodą Zamawiającego wykonanie części przedmiotu umowy osobie trzeciej. Za czynności osoby trzeciej Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność jak za swoje czynności i w pełnym zakresie.

§ 5

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, o konieczności zwiększenia lub ograniczenia ilości robót lub zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne dla zgodnego z treścią umowy i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

2. Na zlecenie przeprowadzenia robót o których mowa w ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązany jest każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego.

3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią. Zleceniobiorca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy.

4. Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3.

5. W przypadku wystąpienia robót  zamiennych obowiązkiem Inspektora nadzoru będzie ponadto sprawdzenie faktycznie wykonanych robót i ich potwierdzenie w dzienniku budowy - bez odrębnego wynagrodzenia.

§ 6

1. Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

2. Wartość przedmiotu umowy wynosi ……………….zł brutto, słownie ……………

3. Wynagrodzenie umowne zapłacone zostanie Zleceniobiorcy w ratach, proporcjonalnie do wartości wykonywanych etapów robót będących przedmiotem odbiorów częściowych na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych.

4. Podstawę rozliczenia stanowić będzie protokół odbioru poszczególnych etapów robót .

5. Zapłata wynagrodzenia Zleceniobiorcy nastąpi przelewem na jego rachunek, w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy może ulec zmianie w przypadku ustawowych zmian stawek podatku VAT.

§ 7

1. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Inwestor poniesie szkodę, to Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§8

1. Inwestor może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy.

2. W przypadku niewykonywania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z § 4 pkt 2   Zleceniobiorca zapłaci karę za brak pobytu na terenie budowy w wysokości 200 zł brutto za jedną nieobecność.

3. W przypadku niemożliwości realizacji swoich obowiązków przez inspektora  wynikających z niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy (np. choroba) jest on zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego i wyznaczenia nowego inspektora na czas nieobecności osoby pierwotnie wskazanej w umowie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy w szczególności w zakresie rzetelności sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie np. rodzaj kolektorów, i pozostałych elementów instalacji;

5.Jeśli Zamawiający (lub powołana przez niego  osoba) stwierdzą w wyniku kontroli powtarzające się nieprawidłowości w zakresie którym mowa w pkt. 4 Zamawiający ma prawo dostąpić od umowy z winy Zleceniobiorcy i dodatkowo dochodzić odszkodowania za straty poniesione wskutek niewłaściwego wykonywania obowiązków przez Zleceniobiorcę.

§9

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca jest obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę w winy Zamawiającego, Zamawiający jest obowiązany jest zapłacić Zleceniobiorcy karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

3. „Zamawiający” może odstąpić od umowy z własnych uzasadnionych przyczyn w trybie określonym w artykule 145, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 10

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Postanowienianiniejszej umowy mogą być zmienione tylko w przypadkach korzystnych dla Zamawiającego.

3.Zmiany umowy mogą dotyczyć między innymi:

a) terminu realizacji umowy mogą wystąpić tylko w przypadkach zmiany harmonogramu wykonywania robot budowlanych  jak i w sytuacji rozszerzenia bądź zawężenia przez Zamawiającego zakresu robót.

- zmiany dotyczące wynagrodzenia umownego w sytuacji rezygnacji przez Zamawiającego z części robót  podlegających nadzorowaniu lub zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy spowodowanej zmianą ustawowej stawki VAT.

4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie wynikających z zaleceń Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, póz. 414, z późn. zm.)

§ 12

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego .

§ 13

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.