Umowa

zawarta w dniu …..2011 roku w Rząśni, na podstawie wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rząśni, ul. 1 Maja 18 ,98-332 Rząśnia  reprezentowaną przez:

Mariolę Kłyszewską – Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiającym"

a

…………...zwanym  dalej „Wykonawcą"

§1

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku hydroforni i ujęcia wody w Rząśni. Dokumentacja powinna obejmować następujący zakres prac projektowych:

- Zagospodarowanie terenu dla budynków i ujęcia wody tzn. parking i chodniki,

- Elewację i docieplenie ścian oraz stropodachu i wymianę stolarki okiennej,

- Wymianę systemu c.o i kotłowni,

- Ekspertyzę konstrukcyjną dla robót prowadzonych w związku z dociepleniem stropo - dachu lub wymianą dachu.

- Projekt budowlany technologii uzdatniania wody i wymiany urządzeń w stacji ujęcia wody.

- Analiza wydajności ujęcia wody w oparciu o ilości wody w szczytowym zapotrzebowaniu na wodę,

- Projekt części elektrycznej obejmujący wymianę automatyki, dostosowanie do całodobowego monitoringu, instalację odgromową

- Wykonanie opracowań i ekspertyz geologicznych

- Wykonanie mapy do celów projektowych

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

a)  wykonanie mapy do celów projektowych

b) wykonanie dokumentacji projektowej (w zakresie opisanym w pkt 1) służącej do późniejszego  opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zakresie o którym mowa w § 4 ust 1  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.) tzn składającej się z

- projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

- projektów wykonawczych w zakresie określonym w § 5 w/w rozporządzenia,

- przedmiaru robót w zakresie określonym w § 6 w/w rozporządzenia,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ).

c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zakresie określonym w § 12,13 i 14 w/w rozporządzenia.

d) kosztorys inwestorski

e) nadzór autorski nad realizacją projektu

3.Przedmiot umowy zostanie wykonany w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz 2 egzemplarze na nośniku elektronicznym.

4.Dokumentacja powinna posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa  uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

5.Każdy komplet dokumentacji powinien być umieszczony w oddzielnym segregatorze opisaną z zewnątrz zawartością segregatora

6.Wykonawca wraz ze złożoną dokumentacją musi złożyć oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i przepisami praw obowiązującymi w tym zakresie.

7.Wykonawca  zapewni także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją   projektów na warunkach określonych w odrębnej umowie.

8.Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy osobie trzeciej. Za czynności osoby trzeciej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność jak za swoje czynności i w pełnym zakresie.

§2

1.Wykonawca oświadcza że jest objęty ubezpieczeniem w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie minimum 200.000,00 zł oraz obowiązkowym ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej architektów na wypadek błędów lub braków w dokumentacji projektowej. Dokument potwierdzający to ubezpieczenie stanowi załącznik do umowy.

2. Jeśli w okresie obowiązywania niniejszej umowy dokument potwierdzający to ubezpieczenie o którym mowa w pkt 1 straci ważność to Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający to ubezpieczenie

§3

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie  do:

a)  29.04.2011 roku w zakresie całości dokumentacji projektowej

b) do 31.12.2012 roku w zakresie  nadzoru autorskiego nad realizacją projektu,

2. Przez termin określony w pkt 1 lit a zamawiający rozumie podpisanie końcowego protokołu odbioru. W związku z powyższym Zamawiający zaleca aby wykonawca złożył dokumentacje stanowiącą przedmiot umowy do 28.04.2011 roku aby zamawiający miał czas na weryfikację złożonej dokumentacji i wniesienie ewentualnych uwag.

3.Zmiana terminu określonego w pkt 1może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie aneksu , w przypadku gdy opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

§4

1. Wynagrodzenie w formie ryczałtu za wykonanie przedmiotu umowy  wynosi …………. zł netto, słownie co powiększone o podatek VAT w wysokości …….. daje kwotę ……….. zł brutto, słownie;……………………. W tym koszt nadzoru autorskiego ……….. zł brutto

2. Cena określona w pkt 1 uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tz wykonania całości dokumentacji projektowej, kosztorysów, koszty uzgodnień, opinii, badań geologicznych i  opłat administracyjnych oraz koszty sprawowania nadzoru autorskiego.

3. Kwota wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego zostanie zapłacona jednorazowo po wykonaniu usług tego nadzoru do dnia 31.12.2012.

3. Płatność za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nastąpi na rachunek Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru.

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§5

1.Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zlecającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i  obowiązującymi przepisami

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wyjaśnień odnośnie wykonanej dokumentacji jeśli na etapie postępowania przetargowego wpłyną zapytania oferentów odnośnie wykonanej dokumentacji.

§6

1.W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest    zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia.

2. W przypadku nie usunięcia wad w terminie o którym mowa w pkt 1 Zamawiający zleci usunięcie tych wad osobie trzeciej a kosztami ich usunięcia obciąży Wykonawcę.

3.W przypadku powstania szkody dla Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, odpowiedzialność z tytułu wynikłych szkód ponosi Wykonawca.

4. W przypadku gdy w opracowanej dokumentacji projektowej wystąpi różnica pomiędzy zakresem rzeczowym w/g części technicznej i  przedmiarem powodujące konieczność wykonania robót dodatkowych przekraczających 5% wartości  przedmiarowej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

a) za różnicę w wielkości do 5% do 10 % pomiędzy zakresem rzeczowym wg części technicznej i części przedmiarowej 5% wysokości wynagrodzenia umownego brutto

b) za różnicę w wielkości przekraczającej  10 % pomiędzy zakresem rzeczowym wg części technicznej i części przedmiarowej– dodatkowo 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy 1% różnicy.

5.Udokumentowanie ewentualnych różnic odbywać się będzie każdorazowo w drodze ewentualnych uzgodnień i wyjaśnień.

§7

1.Wykonawca upoważnia Zamawiającego do bezpłatnego korzystania z praw autorskich, z każdego projektu wynalazczego i patentu zastosowanego w wykonanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

2.Wszelkie opłaty i wynagrodzenia autorskie za projekty wynalazcze i patenty umieszczone w dostarczonej dokumentacji projektowej pokrywać będzie Wykonawca.

§8

1. Nadzór autorki  o którym mowa w § 1 pkt 1 lit e będzie pełniony w następującym zakresie:

a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem.

b) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego jeśli udział w nich autora projektu będzie konieczny orz do udziału w odbiorze końcowym.

3. Wszelkie opinie, uzgadnianie rozwiązań zamiennych czy wyjaśnianie wątpliwości natury technicznej Zleceniobiorca będzie wykonywał niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 10 dni od daty ich zgłoszenia.

4. W przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z pkt 2 i 3 niniejszej umowy Zamawiający może naliczyć Zleceniobiorcy karę w wysokości 400,00 zł brutto za każdorazowe nie wywiązanie się z w/w obowiązków.

5. W przypadku całkowitego braku wykonywania nadzoru autorskiego Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10.000,00 zł.

§9

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

§10

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

§11

Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci karę z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy w wysokości 2% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.

§12

1.Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany umowy mogą dotyczyć w szczególności:

a)  terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach rozszerzenia jak i zwężenia zakresu przedmiotu umowy. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić z przyczyn niezależnych od wykonawcy

b) zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego zawężenie bądź rozszerzenie. W przypadku zawężenia zakresu przedmiotu umowy Zamawiający będzie mógł się domagać proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia natomiast w przypadku rozszerzenia przedmiotu umowy Wykonawca będzie mógł się domagać proporcjonalnego zwiększenia wynagrodzenia.

§13

W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego .

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Zamawiający 								Wykonawca