Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA – Projekt

zawarta w dniu ………….2011 roku w Rząśni, na podstawie wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pomiędzy Gminą Rząśnia, ul. Kościuszki 16,98-332 Rząśnia  reprezentowaną przez:

Tomasza Stolarczyka – Wójta Gminy Rząśnia

przy kontrasygnacie Elżbiety Ratajczyk – Skarbnika Gminy

zwanym dalej „Zamawiającym"

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zwanym  dalej „Wykonawcą"

§1

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej  dla budowy, przebudowy i rozbudowy dróg na terenie gminy Rząśnia. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie :

- Budowy, przebudowy i rozbudowy drogi gminnej w  miejscowości Suchowola – Rekle – Stróża,

- Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Augustów,

- Budowa drogi  w miejscowości Kolonia Broszęcin,

- droga  w miejscowości Biała- Działy,

- droga w miejscowości Biała,

- droga  Gawłów – Biała,

- droga w miejscowości Rekle,

- droga w miejscowości Biała  oznaczona numerem ewid.  631/9,

- droga w miejscowości Stróża,

- droga w miejscowości Stróża   oznaczona numerem ewid. 434/3,

- droga w miejscowości Rząśnia   oznaczona numerem ewid. 770/2 i 765/3,

- droga w miejscowości Będków,

- Przebudowa drogi Biała – Gawłów – Suchowola,

- Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnia,

- Przebudowa drogi w miejscowości Zielęcin,

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zakres, formę projektu i obowiązki wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym  w formacje PDF.

4. Przedmiot umowy obejmuje także uzyskanie dla Inwestora pozwolenia na budowę, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Zamawiającego  na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji w zakresie dróg publicznych  oraz dokonanie zgłoszenia robót budowlanych we właściwym terytorialnie dla Zamawiającego organie administracji architektoniczno – budowlanej.

5. Każdy komplet dokumentacji powinien być umieszczony w oddzielnym segregatorze opisaną z zewnątrz zawartością segregatora

6. Wykonawca wraz ze złożoną dokumentacją musi złożyć oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i przepisami praw obowiązującymi w tym zakresie.

7.Wykonawca  zapewni także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją   projektów zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.

8. Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Zamawiającego wytyczne do projektowania.

9.Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy osobie trzeciej. Za czynności osoby trzeciej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność jak za swoje czynności i w pełnym zakresie.

§2

1.Wykonawca oświadcza że:

a) jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej projektantów na wypadek błędów lub braków w dokumentacji projektowej.

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z sumą ubezpieczenia minimum 1.000.000.00zł.

2.Dokumenty  potwierdzające ubezpieczenia, o których mowa w pkt 1 stanowią załączniki do niniejszej umowy.

3. Jeśli w okresie obowiązywania niniejszej umowy dokumenty potwierdzające te ubezpieczenia o których mowa w pkt 1 stracą ważność to Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające kontynuację  ubezpieczenia.

§3

1.Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 15.02.2012r za wyjątkiem:

a) dokumentacji projektowej  dla drogi w miejscowości Biała oznaczonej numerem ewid. 646 oraz drogi w miejscowości Biała oznaczonej numerem ewid. 631/9 , które to dokumentacje zostaną wykonane w terminie do dnia 15.06.2011 roku

b)  usług sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją projektów który będzie sprawowany do 31.12.2013 roku

2.Zmiana terminów określonych w pkt 1 może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie aneksu , w przypadku gdy opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

§4

1. Wynagrodzenie w formie ryczałtu za wykonanie przedmiotu umowy  wynosi ……………………..zł brutto, słownie: …………, netto ……………. zł, w tym koszt sprawowania nadzoru autorskiego ………….. zł brutto

2. Cześć wynagrodzenia dotycząca sprawowania nadzoru autorskiego zostanie wypłacona po wykonaniu sprawowania tego nadzoru, częściowo w proporcjonalnych  ratach do wykonanych robót drogowych.

3. Cena określona w pkt 1 uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tz koszty prac projektowych, projektów organizacji ruchu obsługi geodezyjnej (w zakresie wykonania map do celów projektowych i podziałów geodezyjnych) uzgodnień, opinii, ewentualnych badań geologicznych i  opłat administracyjnych oraz koszty sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją projektów.

4. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru.

6. Strony dopuszczają możliwość częściowego fakturowania.

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§5

1.Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, a także zgodnie z normami i rysunkami normatywnymi.

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wyjaśnień odnośnie wykonanej dokumentacji jeśli na etapie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych wpłyną zapytania oferentów odnośnie wykonanej dokumentacji.

§6

1.W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest    zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 10 dni od daty powiadomienia.

2. W przypadku nie usunięcia wad w terminie o którym mowa w pkt 1 Zamawiający zleci usunięcie tych wad osobie trzeciej a kosztami ich usunięcia obciąży Wykonawcę.

3.W przypadku powstania szkody dla Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, odpowiedzialność z tytułu wynikłych szkód ponosi Wykonawca. Zamawiający obciąży Wykonawcę pełnymi kosztami jakie poniósł w wyniku szkód spowodowanych nienależytym wykonaniem niniejszej umowy przez Wykonawcę.

4. W przypadku gdy w opracowanej dokumentacji projektowej wystąpi różnica pomiędzy zakresem rzeczowym w/g części technicznej i  przedmiarem powodujące konieczność wykonania robót dodatkowych przekraczających 5% wartości  przedmiarowej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

a) za różnicę w wielkości od 5% do 10 % pomiędzy zakresem rzeczowym wg części technicznej i części przedmiarowej 5% wysokości wynagrodzenia umownego brutto

b) za różnicę w wielkości przekraczającej  10 % pomiędzy zakresem rzeczowym wg części technicznej i części przedmiarowej– dodatkowo 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy 1% różnicy.

5.Udokumentowanie ewentualnych różnic odbywać się będzie każdorazowo w drodze ewentualnych uzgodnień i wyjaśnień.

6.Celem uniknięcia różnic i nieścisłości w dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany jest do dokonania bardzo dokładnej inwentaryzacji dróg przed rozpoczęciem projektowania.

§7

1. Nadzór autorki  o którym mowa w § 1 pkt 7 będzie pełniony w następującym zakresie:

a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem.

b) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego jeśli udział w nich autora projektu będzie konieczny orz do udziału w odbiorze końcowym.

3. Wszelkie opinie, uzgadnianie rozwiązań zamiennych czy wyjaśnianie wątpliwości natury technicznej Zleceniobiorca będzie wykonywał niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 10 dni od daty ich zgłoszenia.

4. W przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z pkt 2 i 3 niniejszej umowy Zamawiający może naliczyć Zleceniobiorcy karę w wysokości 400,00 zł brutto za każdorazowe nie wywiązanie się z w/w obowiązków.

5. W przypadku całkowitego braku wykonywania nadzoru autorskiego Wykonawca zapłaci karę w wysokości 15.000,00 zł.

§8

1.Wykonawca upoważnia Zamawiającego do bezpłatnego korzystania z każdego projektu wynalazczego i patentu zastosowanego w wykonanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

2.Wszelkie opłaty i wynagrodzenia autorskie za projekty wynalazcze i patenty umieszczone w dostarczonej dokumentacji projektowej pokrywać będzie Wykonawca.

§9

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

§10

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

§11

Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci karę z tytułu niedotrzymania terminów wykonania umowy określonych §2 w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

§12

1.Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany niniejszej umowy dotyczące w szczególności:

a) terminu wykonania przedmiotu umowy mogą nastąpić tylko w przypadkach jeśli opróżnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

b) zmiany nazewnictwa rodzaju robót na poszczególnych drogach jeśli wynikną one z konieczności zmian żądanych przez organ administracji architektoniczno – budowlanej.

c) zmiany rodzaju uzyskania dokumentu uprawniającego Zamawiającego do realizacji robót jeśli wynikną one z konieczności zmian żądanych przez organ administracji architektoniczno – budowlanej.

d) zmiany parametrów dróg określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

e)zmiany (obniżenie) wynagrodzenia wykonawcy  jeżeli zmieni się rodzaj decyzji lub dokumentacji niezbędnej dla rozpoczęcia realizacji robót tzn. z dokumentacji niezbędnej dla uzyskania decyzji o zezwoleniu   na realizację inwestycji drogowej na dokumentację niezbędną na uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót

§13

W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego .

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.