#### UMOWA - Projekt

zawarta w dniu…..2011 w Rząśni  pomiędzy Gminą Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia  reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy – mgr Tomasza Stolarczyka

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Elżbiety Ratajczyk

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………….zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac związanych z usuwaniem  i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rząśnia , polegających w szczególności na, zebraniu, pakowaniu załadunku i transporcie odpadów na składowisko oraz ich rozładunek i przekazanie do unieszkodliwienia.

2. W ramach niniejszej umowy Zamawiający planuje usunąć ok. 4115szt płyt azbestowo – cementowych tj 55 Mg odpadów zawierających azbest

3.Szczegółowy wykaz ilości i miejsc odbioru odpadów zawierających azbest zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) zebrania, zapakowania i transportu odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,

b) przekazania odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko,

5. Zamawiający może wprowadzić zmianę w umowie w odniesieniu do ilości odpadów zawierających azbest , w zależności od występujących potrzeb.

6. Na podstawie  załącznika nr 1 Wykonawca ustalać będzie szczegółowe terminy odbioru odpadów zawierających azbest z właścicielami posesji na których są składowane.

7. Wykonawca obowiązany jest uzyskać z każdej nieruchomości protokół  odbioru odpadów, którego jeden egzemplarz przekaże Zmawiającemu.

8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa oraz przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:

a) karty przekazania odpadu, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami);

Fakt odbioru odpadów z terenu Gminy Rząśnia na „Karcie przekazania odpadów” na składowisko potwierdzany będzie przez Zamawiającego

b) pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, o którym mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649).

9. Realizacja przedmiotu umowy została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

§ 2

Termin wykonania zamówienia

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do 28.12.2011 roku.

§ 3

Warunki realizacji umowy

1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także odszkodowawczą za zniszczenia własności prywatnej, w tym również osób trzecich, spowodowane działaniem związanym z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności obejmującej przedmiot umowy.

3. Wykonawca zapewnia materiały i sprzęt oraz pracowników, niezbędnych do

wykonywania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej, gwarantującymi wykonanie przedmiotu umowy we właściwy i bezpieczny sposób, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w szczególności przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest;

- zgłaszania z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;

- zachowania przepisów BHP i warunków bezpieczeństwa;

- zabezpieczenia terenu wykonywania prac, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy wykonujący przedmiot umowy posiadają:

- aktualne badania lekarskie,

- są przeszkoleni w zakresie BHP z uwzględnieniem wymogów dotyczących prowadzenia prac przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

- są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,

6.Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia we własnym zakresie szkód, spowodowanych niewłaściwym wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy, lub - w razie nie wywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku - do pokrycia kosztów w przypadku naprawienia tych szkód przez Zamawiającego.

§ 4

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1.Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………….złotych brutto (słownie złotych:………………………..),

2.Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w szczególności koszt załadunku odpadów z miejsca ich odbioru, koszt transportu, koszt przekazania odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko.

3.Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

4.Podstawą wystawienia faktury jest dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru odpadów z każdej posesji oraz karty przekazania odpadu.

5.Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury                      Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania ewentualnych podwykonawców, co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek okoliczności wynikające z faktu podzlecenia części prac, dla usprawiedliwienia się z niewykonania postanowień niniejszej umowy.

§ 5

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)  Za   niezrealizowanie umowy w terminie określonym w §2    –  w  wysokości

20 %  wynagrodzenia  brutto,  określonego  w  §  4 ust 1 oraz 0,5% za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy

2) Za   odstąpienie   od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy –  w  wysokości

20%  wynagrodzenia  brutto,  określonego  w  § 4 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez  Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego                     w § 4 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie  spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W  sprawach  nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz Kodeksu cywilnego,

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu                 dla każdej ze stron.

Zamawiający 							                    Wykonawca