Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA – Projekt

zawarta w dniu ………….2012 roku w Rząśni, na podstawie wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pomiędzy Gminą Rząśnia, ul. Kościuszki 16,98-332 Rząśnia  reprezentowaną przez:

Tomasza Stolarczyka – Wójta Gminy Rząśnia

przy kontrasygnacie Elżbiety Ratajczyk – Skarbnika Gminy

zwanym dalej „Zamawiającym"

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zwanym  dalej „Wykonawcą"

§1

1.Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego  dla budowy

a)kanalizacji  sanitarnej wraz z przykanalikami o długości ok. 7 km  z ok. 3 przepompowniami  i oczyszczalnią  ścieków o wydajności ok. 50m3/d w miejscowości Suchowola

b) kanalizacji  sanitarnej wraz z przykanalikami o długości ok. 6,5 km z ok. 3 przepompowniami i  oczyszczalnią ścieków o wydajności ok. 50m3/d dla miejscowości Będków, Żary, Rząśnia - Wykno

2. Poglądowy zakres terenu objętego projektem kanalizacji i lokalizacji oczyszczalni określa załącznik graficzny – załącznik nr 1 do umowy.

3. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

1) projektów budowlanych w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 rozporządzenia ministra

infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

3) przedmiarów robót w zakresie, o którym mowa w § 6 w/w rozporządzenia.

4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – dotyczy projektów, które tego

wymagają ze względu na swoją specyfikę (art. 20 ust.1 pkt. 1 b - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane - Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zawierających

zbiór wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonywania robót zgodnie

z wymaganiami określonymi w Rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z późn. zm.).

6) Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389).

7) Uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwoleń na budowę.

4.Dla wykonania powyższych opracowań wykonawca sporządzi:

a)  mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych konieczne dla wykonania przedmiotu zamówienia,

b) Wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych gruntu i  opracowanie niezbędnej dokumentacji geotechnicznej,

c) uzyskanie opinii ZUD w Pajęcznie (łącznie z kosztami wypisów z rejestru gruntów),

d) przygotowanie danych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

e) przygotowanie danych do  wniosku  o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

f) opracowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – o ile w toku postępowania taka konieczność nastąpi,

g) wykonanie operatu wodno – prawnego jeśli będzie konieczność jego wykonania,

g) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

h) uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgód właścicieli na wejście na grunt. Zgoda ma mieć charakter pisemnego oświadczenia właściciela wraz z załącznikiem graficznym.

i) Wykonać zaopiniowany i uzgodniony projekt organizacji ruchu drogowego na czas

robót.

k) Uzyskanie uzgodnień z właścicielami posesji lokalizacji przykanalikaów – w formie pisemnej i graficznej. Przez przykanalik rozumie się odcinek sieci od kanału głównego zakończony studzienką na nieruchomości wg możliwości technicznych.

l) Sporządzenie inwentaryzacji zieleni uwzględniającej wycinkę drzew,

kolidujących z budową.

m) pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją   projektów zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.

5. Uwarunkowania szczegółowe i dodatkowe informacje:

a) Opracowanie projektu musi być poprzedzone wykonaniem  wstępnych koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w formie wariantowej – 2 koncepcje, z których jedna zostanie wybrana przez Zamawiającego. Koncepcje muszą zawierać roczne  koszty eksploatacji oczyszczalni

b) Dokumentacja projektowa winna być opracowana w pełnej problematyce wynikającej

z charakterystyki obiektu, zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133 z późn. zm.), obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, p.poz., itp. oraz wymogami użytkownika. Dokumentacja projektowa w szczególności powinna uwzględniać budowę: sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej, budowę oczyszczalni, przepompowni, zewnętrzny monitoring terenu oczyszczalni, monitoring prawidłowości pracy oczyszczalni i przepompowni, zjazdów z dróg publicznych do przepompowni, warunki przyłączeniowe zasilania elektrycznego przepompowni i oczyszczalni, odtworzenia nawierzchni dróg i chodników po wykonanych robotach, projekty dróg technologicznych wewnętrznych na terenie oczyszczalni i dojazdowych do oczyszczalni , ogrodzenie oczyszczalni i przepompowni, zasilanie elektryczne oczyszczalni oraz lokalizację przykanalików, doprowadzenie wody

c) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe między poszczególnymi branżami.

d) Zastosowane w projekcie materiały winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

e) Dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.

f) Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, technologii, urządzeń i wyposażenia (Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów).

j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia, bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

6. Przedmiot zamówienia należy przekazać zamawiającemu w następujących

ilościach:

a) Dokumentacja projektowa (budowlana i wykonawcza) – po 5 egz. dla każdej

branży w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf.

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – po 3 egz. dla każdej

branży w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf.

c) Kosztorysy inwestorskie po 1 egzemplarzu dla każdej branży  w wersji

papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf.

d) przedmiary robót – po 3 egz. oddzielnie dla każdej branży  w wersji

papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf.

d) Zaopiniowany i uzgodniony projekt organizacji ruchu drogowego na czas robót

– 5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf.

7. Każdy komplet dokumentacji powinien być umieszczony w oddzielnym segregatorze opisaną z zewnątrz zawartością segregatora

8. Wykonawca wraz ze złożoną dokumentacją musi złożyć oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i przepisami praw obowiązującymi w tym zakresie.

9.Wybrany w drodze niniejszego postępowania oferent zapewni także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją   projektów zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.

10.Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy osobie trzeciej. Za czynności osoby trzeciej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność jak za swoje czynności i w pełnym zakresie.

11. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem określonym w SIWZ oraz niniejszej umowie.

§2

1.Wykonawca oświadcza że:

a) jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej projektantów na wypadek błędów lub braków w dokumentacji projektowej.

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z sumą ubezpieczenia minimum 750.000.00zł.

2.Dokumenty  potwierdzające ubezpieczenia, o których mowa w pkt 1 stanowią załączniki do niniejszej umowy.

3. Jeśli w okresie obowiązywania niniejszej umowy dokumenty potwierdzające te ubezpieczenia o których mowa w pkt 1 stracą ważność to Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające kontynuację  ubezpieczenia.

§3

1.Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia  ustala się do:

- dnia 16.08.2012r za dla dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchowola

- dnia 31.12.2012r za dla dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Będków, Żary, Rząśnia -Wykno

- usług sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją projektów który będzie sprawowany do 31.12.2015 roku

2. Za termin zakończenia realizacji dokumentacji projektowej przyjmuje się datę uzyskania    pozwolenia na budowę.

3 .Zmiana terminów określonych w pkt 1 może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie aneksu , w przypadku gdy opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

§4

1. Wynagrodzenie w formie ryczałtu za wykonanie przedmiotu umowy  wynosi ……………………..zł brutto, słownie: …………, w tym koszt sprawowania nadzoru autorskiego ………….. zł brutto

2. Cześć wynagrodzenia dotycząca sprawowania nadzoru autorskiego zostanie wypłacona po wykonaniu sprawowania tego nadzoru, częściowo w proporcjonalnych  ratach do wykonanych robót budowlanych.

3. Cena określona w pkt 1 uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tzn wykonanie map do celów projektowych, wykonanie badań geotechnicznych, wypisów z ewidencji gruntów, operatów wodno – prawnych, koszty uzyskania warunków zasilania energetycznego,  wykonanie STWiOR, kosztorysów, projektów organizacji ruchu, przedmiarów oraz cenę sprawowania nadzoru autorskiego oraz wszystkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru.

6. Strony dopuszczają możliwość częściowego fakturowania. Przewiduje się wystawienie 2 faktur tzn po zakończeniu każdego etapu prac nad każdą z dokumentacji. Niniejszy punkt nie dotyczy płatności za wykonywanie nadzoru autorskiego.

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§5

1.Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, a także zgodnie z normami i rysunkami normatywnymi.

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wyjaśnień odnośnie wykonanej dokumentacji jeśli na etapie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych wpłyną zapytania oferentów odnośnie wykonanej dokumentacji.

§6

1.W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest    zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 10 dni od daty powiadomienia.

2. W przypadku nie usunięcia wad w terminie o którym mowa w pkt 1 Zamawiający zleci usunięcie tych wad osobie trzeciej a kosztami ich usunięcia obciąży Wykonawcę.

3.W przypadku powstania szkody dla Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, odpowiedzialność z tytułu wynikłych szkód ponosi Wykonawca. Zamawiający obciąży Wykonawcę pełnymi kosztami jakie poniósł w wyniku szkód spowodowanych nienależytym wykonaniem niniejszej umowy przez Wykonawcę.

4. W przypadku gdy w opracowanej dokumentacji projektowej wystąpi różnica pomiędzy zakresem rzeczowym w/g części technicznej i  przedmiarem powodujące konieczność wykonania robót dodatkowych przekraczających 5% wartości  przedmiarowej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

a) za różnicę w wielkości od 5% do 10 % pomiędzy zakresem rzeczowym wg części technicznej i części przedmiarowej 5% wysokości wynagrodzenia umownego brutto

b) za różnicę w wielkości przekraczającej  10 % pomiędzy zakresem rzeczowym wg części technicznej i części przedmiarowej– dodatkowo 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy 1% różnicy.

5.Udokumentowanie ewentualnych różnic odbywać się będzie każdorazowo w drodze ewentualnych uzgodnień i wyjaśnień.

6.Celem uniknięcia różnic i nieścisłości w dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany jest do dokonania bardzo dokładnej inwentaryzacji dróg przed rozpoczęciem projektowania.

§7

1. Nadzór autorki  o którym mowa w § 1 pkt 7 będzie pełniony w następującym zakresie:

a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem.

b) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego jeśli udział w nich autora projektu będzie konieczny orz do udziału w odbiorze końcowym.

3. Wszelkie opinie, uzgadnianie rozwiązań zamiennych czy wyjaśnianie wątpliwości natury technicznej Zleceniobiorca będzie wykonywał niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 10 dni od daty ich zgłoszenia.

4. W przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z pkt 2 i 3 niniejszej umowy Zamawiający może naliczyć Zleceniobiorcy karę w wysokości 400,00 zł brutto za każdorazowe nie wywiązanie się z w/w obowiązków.

5. W przypadku całkowitego braku wykonywania nadzoru autorskiego Wykonawca zapłaci karę w wysokości 20.000,00 zł.

§8

1.Wykonawca upoważnia Zamawiającego do bezpłatnego korzystania z każdego projektu wynalazczego i patentu zastosowanego w wykonanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

2.Wszelkie opłaty i wynagrodzenia autorskie za projekty wynalazcze i patenty umieszczone w dostarczonej dokumentacji projektowej pokrywać będzie Wykonawca.

3. Z chwilą podpisania protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzą wszyskie prawa autorskie majątkowe.

§9

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

§10

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

§11

Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci karę z tytułu niedotrzymania terminów wykonania umowy określonych §2 w wysokości 2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

§12

1.Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany niniejszej umowy dotyczące w szczególności:

a) zmiany przebiegu kanalizacji sanitarnej i lokalizacji oczyszczalni określonych  w załączniku nr 1 do niniejszej umowy jeśli taka konieczność będzie wynikać z przyczyn technicznych lub prawnych. Taka zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

b) zmiany terminu sprawowania nadzoru autorskiego

§13

W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego .

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.